- 叶集区312国道综合能源港建设项目监理

服务采购

竞

争

性

谈

判

文

件

项目名称：叶集区312国道综合能源港建设项目监理服务采购

项目编号：XYCG-2023-013

采购单位：安徽钜能能源发展有限责任公司

代理机构：安徽兴叶工程咨询有限公司

采购时间：二0二三年九月

安徽兴叶工程咨询有限公司善意提醒

一、请各投标人接到本谈判文件后,认真审阅和全面理解谈判文件所有内容，包括补疑、控制价等内容，严格按照谈判文件要求编制、封装、标记报价文件，投标时，请按谈判文件要求携带好开标及资格审查须提交的证书原件、相关资料等，防止报价文件因不符合谈判文件要求被拒绝接收或被评为无效标，避免不必要的损失。

二、请投标人慎重作出投标报价，防止因报价超过控制价（采购预算价）而造成无效标。

三、投标人不得以低于成本价进行恶意竞标。本项目变更、签证程序有严格规定，不要试图通过变更签证或其它方式达到增加采购预算或增加采购项目的目的。不履约或履约不符合规定要求的，除扣除履约保证金外，还将承担法律责任并依据相关规定受到限制投标行为、网上通报等处理。

四、本项目将严格按照谈判文件、合同等要求进行验收，决不允许出现降低质量标准及要求、拖延服务等违约行为，否则将按照合同有关条款及有关法律法规规定追究责任。

五、谈判保证金(若有)应按要求提交，否则将影响投标。

六、请投标人关注安徽皖西国有投资控股集团公司网站（http://www.ahwxgt.com/）。

七、成交单位在领取成交通知书后，凭成交通知书与采购人签订合同。采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条予以公示。

八、本谈判文件最终解释权归采购人和安徽兴叶工程咨询有限公司。

- 叶集区312国道综合能源港建设项目监理

- 采购竞争性谈判公告

叶集区312国道综合能源港建设项目监理项目经采购人批准，并根据《国有企业采购操作规范》，现对叶集区312国道综合能源港建设项目监理项目采用竞争性谈判方式采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：叶集区312国道综合能源港建设项目监理

2、项目编号：XYCG-2023-013

3、项目类型：服务类

4、采购单位：安徽钜能能源发展有限责任公司

5、资金来源：自筹资金

6、项目预算：150000.00元

7、项目最高限价：150000.00元

8、监理服务期：至本项目竣工结束。

9、项目概况：详见采购需求。

二、供应商资格及要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：需具备下列条件之一：

①具有工程监理综合资质。

②同时具有房屋建筑工程监理专业丙级及以上资质和化工石油工程监理专业乙级资质。

③同时具有房屋建筑工程监理专业丙级及以上资质、市政工程监理专业丙级及以上资质、机电工程监理专业乙级及以上资质。

- 总监理工程师资格要求：总监理工程师须具备房屋建筑工程专业或市政工程专业或化工石油专业国家注册监理工程师资格。

- 总监理工程师业绩要求：/。

5、信誉要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为。

6、本项目不接受联合体参与投标；

7、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的，国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、报名及谈判文件获取办法

1、发布谈判时间、地点及方式：发布时间：2023年9月4日。本项目于2023年9月8日10时0分（迟到的按自动放弃处理）在安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅采用竞争性谈判方式发包。

2、竞争性谈判文件价格：免费。

3、获取竞争性谈判文件方式：

1、凡有意参加本项目的供应商，请派人员持有效的法人授权委托书、单位营业执照副本、个人身份证、企业资质证书、总监理工程师资格材料（提供装订好的复印件并加盖单位公章），在规定时间、地点报名，经资格审查符合要求后方可领取本项目谈判文件。

- 谈判文件领取时间与地点：2023年9月4日至2023年9月7日17时30分前到安徽兴叶工程咨询有限公司（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼2楼206办公室）领取。

- 四、谈判时间及地点

1、谈判时间及响应文件提交截止时间：2023年9月8日10时00分。

2、谈判地点：安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）。

五、谈判文件提交截止时间:同谈判时间。

六、谈判文件递交方式：现场递交至开标现场。

七、联系方式

（一）项目采购单位：安徽钜能能源发展有限责任公司

地  址：安徽省六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1＃楼

联系人：王先生

电  话：15324487272

（二）代理机构：安徽兴叶工程咨询有限公司

地  址：六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼

电  话：0564-6856619，18326368683

安徽钜能能源发展有限责任公司

安徽兴叶工程咨询有限公司

2023年9月4日

- 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 叶集区312国道综合能源港建设项目监理服务采购 |
| 2 | 项目性质 | 服务类 |
| 3 | 采购单位 | 项目采购单位：安徽钜能能源发展有限责任公司 地 址：安徽省六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1＃楼 联系人：王先生 电 话：15324487272 |
| 4 | 代理机构 | 代理机构：安徽兴叶工程咨询有限公司 地 址：六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼 电 话：18326368683 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 项目内容 | （详见采购需求）。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 见谈判公告 |
| 9 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 11 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 12 | 偏离 | √不允许负偏离 □允许 |
| 13 | 供应商对谈判文件有疑问提交的截止时间 | 递交谈判文件截止时间前2天 |
| 14 | 分包 | √不允许 □允许 |
| 15 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 16 | 合同备案 | 采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同送安徽兴叶工程咨询有限公司备案（合同可以是纸质合同或扫描件），并依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条予以公示。 |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 18 | 谈判响应文件份数 | 壹 份正本， 贰 份副本。 |
| 19 | 签字或盖章要求 | 谈判响应文件封面、投标函均应加盖投标单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在谈判响应文件中须同时提交谈判响应文件签署授权委托书。谈判响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则谈判响应文件签署授权委托书无效。 |
| 20 | 装订要求 | 谈判响应文件应采用牛皮纸袋封装并密封，必须加盖投标单位公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章，注明日期。谈判响应文件应分“正本”和“副本”分袋封装并密封装订成册，其中正本壹份，副本贰份。封皮上应注明“（**）项目谈判响应文件，正本或副本”。 |
| 21 | 密封要求 | 封套上应写明：“ （项目名称） 响应文件”、2023年 月 日 时 分前不得开启”字样。 |
| 22 | 谈判响应文件递交起止时间及地点 | 响应文件提交截止时间：2023年9月8日10时00分 地点：安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）。 |
| 23 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：2023年9月8日10时00分 地 点：安徽兴叶工程咨询有限公司二楼开标厅（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）。 |
| 24 | 谈判方法及标准 | 详见本文件第三章 |
| 25 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成:按相关法律法规执行； 谈判小组确定方式:随机抽取。 |
| 26 | 是否授权谈判小组确定成交单位 | √是 □否 |
| 27 | 履约保证金 | 本项目无 |
| 28 | 采购代理服务费及专家评审费 | 供应商在响应报价中需充分考虑采购代理服务费1500元 、专家评审费1500元。相关费用包含在投标总价，成交单位在领取成交通知书前支付。 |
| 29 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 30 | 服务期 | 同施工工期 |
| 31 | 签订合同地点 | 安徽钜能能源发展有限责任公司 |
| 32 | 付款方式 | 工程基础验收合格后支付合同价款的20%，主体验收后支付合同价款的30%，工程竣工验收合格后支付合同价款的30%，工程价款结算审计结束后支付剩余20%。 |
| 33 | 获取谈判文件方式 | 供应商可登录安徽皖西国有投资控股集团公司网站（http://www.ahwxgt.com/）招标采购栏中自行免费下载本项目谈判文件。 |
| 34 | 最高限价 | 150000.00元，不高于最高限价的响应报价为有效报价，否则为无效报价。 |
| 35 | 1、供应商在投标截止时间内收到的投标文件不足三家的，或评审过程中造成流标现象的，其投标文件也不予退还给供应商。 2、对中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、提交谈判响应文件的供应商少于三个的，采购人将依法重新谈判或现场转变采购方式。公开招标限额以下招标采购项目，招标文件没有不合理条款的，凡经公开挂网后，有三家及以上投标单位的，正常开标；只有两家投标单位的，现场转为竞争性磋商；仅有一家投标单位的，直接转为单一来源；若无投标单位的，在不调整预算的情况下可由业主单位直接发包或自行采购。 |  |

# 二、供应商须知

1、适用范围。本谈判文件仅适用于本谈判文件所述的服务项目招标。

2、合格的供应商。合格的供应商应符合本谈判文件载明的投标资格。

3、投标报价。投标报价为供应商在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。成交人应向采购人出具税务发票。

投标单位不得递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，或在一份谈判响应文件中对同一谈判项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按谈判文件规定提交投标替代方案的除外），否则将被判定为无效投标。

4、投标费用。投标单位应承担其编制谈判响应文件以及递交谈判响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

5、投标有效期：见供应商须知前附表。

6、供应商应确保所提供的投标资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的被废标等任何责任由其自行承担。

7、为保证招投标活动顺利进行，供应商应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达开标现场（携带身份证明备查）。

8、如果谈判小组认为有必要，可要求供应商在指定时间内提交投标文件的补充资料或证明材料。指定时间内未能提交或提交不全，做无效标处理。

9、谈判文件中如果提供参考商标或品牌，仅作为说明并没有限制性。供应商在投标中若选用替代商标或品牌，应优于或相当于参考商标或品牌，否则谈判小组有权拒绝其投标。

10、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

11、本项目不接受联合体投标。

12、本项目投标报价采用的币种为人民币  。

13、谈判响应文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语 。

14、除另有规定外，谈判响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15、本公司一律不予退还供应商的谈判响应文件。

16、与本次招标活动相关的信息，将以纸质版或电子版及时发布。供应商对本须知如有不清楚之处，请在递交谈判文件截止时间2天前，以书面形式告知采购人或安徽兴叶工程咨询有限公司并说明原因，逾期不予受理。

17、本谈判文件的解释权属于采购人和安徽兴叶工程咨询有限公司。

# 三、 谈判文件内容、澄清及修改

1、谈判文件的组成

（1）谈判文件包括本章第3条发出的修改澄清通知。

（2）供应商应认真审阅谈判文件所有的内容，如果供应商的投标文件不能实质性地响应谈判文件要求，将作废标处理。

2、谈判文件的澄清

（1）要求澄清谈判文件的供应商，最迟应在投标截止日期前 2 天以书面或传真的方式向采购人提出要求澄清的问题。采购人在不迟于投标截止日前1天以书面形式予以解答，此书面答复（包括对询问的解释，但不说明询问来源）将以补充书面文件形式及时发布，由此而产生的对谈判文件内容的修改，将直接书面发布。

（2）供应商对采购人提供的谈判文件所做的推证、解释和结论，采购人概不负责，供应商由于对谈判文件的任何推证和误解以及谈判文件对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。供应商应认真检查谈判文件是否齐全，如有遗漏，请于3日内向本公司索取，否则责任自负。

3、谈判文件的修改

（1）在投标截止日期2天前，采购人可以书面通知的方式修改谈判文件，修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商有同等约束作用。

（2）供应商在收到谈判文件修改通知后24小时内，应以电话、电报、电传或传真等形式告知本公司予以确认。

（3）为使供应商有合理的时间将修改通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当谈判文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

# 四、 谈判响应文件的编制

1、谈判响应文件是对谈判文件实质性响应的承诺文件。

2、谈判响应文件的份数和签署

（1）供应商应按本谈判文件的规定，提交响应文件，其中壹份正本，贰份副本。并在封袋上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

（2）投标文件正、副本均使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按前附表要求盖章、签字。

（3）全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“谈判文件修改通知”的要求进行的，或者是供应商明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

# 五、  谈判响应文件的递交

1、投标文件的密封与标志

所有投标文件为明标，应将投标文件的正本、副本分别密封，并在封袋上正确注明“正本”和“副本”字样。所有封袋上都应写明项目名称、投标单位名称，并在封袋骑缝处加盖投标单位公章，并经法定代表人或委托代理人签字（或盖章）。

2、投标截止期

（1）供应商应在投标须知中规定的时间之前将谈判响应文件递交到指定地点。招标单位在接到谈判响应文件时将注明收到的日期和时间。

（2）超过投标截止期送达的谈判响应文件将被拒绝并原封退给供应商。

（3）提交谈判响应文件的供应商少于三个的，采购人将依法重新谈判或经采购人同意改变其采购方式（或单一来源采购）

3、投标文件的修改与撤回

（1）供应商可以在递交谈判响应文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标单位递交修改或撤回其谈判响应文件的通知。在投标截止期以后，不得更改谈判响应文件。

（2）供应商的修改或撤回通知，应按本文件的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

（3）在投标有效期内，供应商不得撤销谈判响应文件。

# 六、开标与评标

# 1、开标

1.1 本公司将在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标单位法定代表人或代理人必须到场参加开标会议，并出示授权书(格式参照谈判文件提供的格式)、代理人身份证原件（法定代表人参加投标的，出示其身份证原件即可），以便开标会议上证明其身份及投标资格。代理人参加投标的，如开标现场其未单独提交授权委托书，且谈判响应文件也未有授权委托书原件，其谈判响应文件按照无效投标处理。出现下列情况之一的，本公司将不予受理：

1.1.1 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件；

1.1.2 未按谈判文件要求包装、密封、标记的。

1.2 开标前，本公司将会同采购人代表、供应商代表、现场监督人员进行验标（检查投标文件密封情况、份数等），并宣布检查结果。

1.3开标时，本公司将当众宣读所有有效供应商的名称、书面修改和撤回响应文件的通知，以及安徽兴叶工程咨询有限公司认为合适的其它详细内容。

1.4 本公司将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

2、响应文件的评审及澄清

2.1谈判截止时间前收到的所有响应文件都将予以拆封，并进行评审。

2.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对本公司、采购人和谈判小组及其成员施加影响的任何行为，一经发现都将导致取消其投标资格。

2.3为有助于对投标的审查、评价和比较，供应商授权代表可应谈判小组的邀请对服务响应情况、项目方案等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式或现场问答形式，但投标价格和其它实质性的内容不得更改。

3、对响应文件的初审

3.1 谈判截止后，谈判小组将首先审查投标书是否完整，是否按规定提交谈判保证金（若有），文件签署是否合格，投标书是否编排有序且符合谈判文件要求等。投标文件有下列情况之一者将被视为无效投标：

（1）没有出具法定代表人证明或法人授权委托书；

（2）未加盖供应商公章和未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

（3）未按规定的格式填写，编排混乱、无序，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

（4）缺少必需的资质证明文件；

（5）其他被谈判小组认定无效的情况。

4、投标的评价和比较

4.1 谈判小组将按照规定,仅对确定为实质上响应谈判文件要求的投标进行评价和比较。

4.2评标办法：

本次谈判活动采用最低评标价法评审。

本项目将对各投标投标人的投标文件进行符合性评审，符合性评审通过的投标人将按照递交谈判响应文件顺序依次进行，评审合格的投标人进入谈判环节。谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定，各投标人在谈判前先在其密封标书中作第一轮报价。谈判结束后，现场填写《最终投标报价书》。

按照通过符合性评审，最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人，其中投标报价最低者为成交人。如果通过符合性评审的投标人第二轮最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，则采取采购人现场抽签方式确定成交人或成交候选人。

# 七、  定标与签订合同

1、合同授予标准

1.1 评审通过后，评审通过后，谈判小组将按投标人最终报价由低到高的顺序排出成交候选人。

1.2最低报价并不是被授予合同的保证。

1.3成交人确定后，同时向成交人发出成交通知书。

2、安徽兴叶工程咨询有限公司宣布废标的权利

2.1在谈判招标中，出现下列情形之一的，本公司有权宣布废标：

（1）谈判小组否决所有投标的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了招标预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

废标后，本公司将把废标理由通知所有供应商。

3、成交通知书

3.1成交人确定后，本公司将以书面形式通知成交人，其投标已被接受。

3.2本公司将不对成交和未成交的原因作任何解释。

4、履约保证金：本项目无

5、签订合同

成交供应商在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。采购文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

成交单位在领取成交通知书后，凭成交通知书与采购人签订合同。采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同以及备案表（含电子版）送安徽兴叶工程咨询有限公司备案（合同可以是纸质合同或扫描件，备案表纸质盖章），并依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条予以公示。

6．质疑

7.1供应商认为谈判文件、招标过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或应当知道其权益收到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或本公司提出质疑。对质疑的处理结果不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向采购单位主管部门。

7.2投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，行政监督部门应当驳回质疑，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

# 第三章  采购需求

# 一、项目名称

# 叶集区312国道综合能源港建设项目监理服务采购

# 二、项目概况

# 叶集区312国道综合能源港建设项目，项目位于安徽省六安市叶集区312国道一侧，新建二层框架结构站房，建筑面积384平方米;新建一层轻钢结构罩棚，投影面积892.4平方米;新建储油罐区、设备基础等加油站配套及配套装饰装修工程；新建加油部分设30立方米双层埋地柴油储罐2台，30立方米双层埋地汽油储罐2台，四枪双油品潜油泵加油机5台及配套工艺电气管线工程。新建箱式LNG撬装设备1台--包括1台60立方米地上LNG储罐，2台LNG潜液泵；设双枪加气机1台及配套工艺电气管线工程。充换电部分：新设4台双枪充电桩；新设630KW换电站一座；新建两台容量630KVA箱式变压器。最终建设内容以施工图纸及工程量清单为准。项目预算约1500万。本次采购的监理工作包括施工和设备生产制造阶段工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，协调工程建设相关方的关系，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。实际工作量以安徽钜能能源发展有限责任公司派发的监理任务书为准。

- 技术要求

- 本项目的中标人应认真负责组织、制订现场有关管理制度、规定和工程监理大纲、 规划、细则等。包括但不限于：审查施工单位委派的管理、技术、施工人员，施工 计划与材料来源；审查施工单位的工程图纸；检查放线与施工测量；质量控制与材 料和工程试验；工程进度的控制与评估；执行现场材料与工程量的计算，编写有关 记录与报告；审核变更，协调建设单位及施工单位议定未标价工程的费用；制备并颁发付款证书，签认工程的完成；根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工情况；检查工程进度；核对施工单位的帐目、发票、索赔及其它呈报；保存付款记录；监督施工单位的安全文明施工和工程保护情况；安排与建设单位及施工单位三方的每周会议，审查图纸、工程进度和其他有关事务，保存经有关方签字的会议记 录；审查施工单位提交的发票、索赔和其他报告并作答复；在帐目、索赔、问题、争论与分歧等方面协助建设单位处理，协助建设单位为任何法律行动制定支持文件；保存与合同计划不符或更改记录，提供一套已标明修改处的主图作为竣工图纸的基础；督促审查施工单位在各阶段提交的竣工资料及全套竣工资料；定期编写进度和财务状况报告(日度、周度与月度)以及工程完工时的竣工报告；全面协调本项目建设单位、设计单位、施工单位、检测单位之间影响工程施工的各种关系，配合协调建设单位与上级主管部门、质量技术监督部门、外部关系单位及项目周边的各种社 会关系，确保本项目的顺利实施。

- 2.质量要求

- （1）按照“三控制”（质量、投资、进度）、“三管理”（合同、安全、信息、管理）、“一协调”（协调业主和设计、承包商、设备提供商的关系），实现“小业主、大监理”的管理要求。

- （2）现场拟派总监理工程师（安装、焊接、防腐、土建等相关专业）应当持有国家注册监理工程师执业资格证书（注册于投标人单位） 和中级以上职称证书。

- 3.安全文明施工环保要求

- 按照相关规范要求建立健全自身安全环保管理体系，督促施工单位建立安全环 保管理制度、制定安全环保措施，并监督落实。

- （三）进度要求

- 确保工程按照采购人的要求保质保量按时完工。

- 备注：1、本要求未尽事宜，按国家标准 GB50319 相关规定执行。

- 2、附件中引用的标准、规范如有最新的标准、规范出版 ，按最新的执行。

# 四、工程监理岗位人员配备需求表

| 执业资格 | 专业 | 资历要求 | 人员配额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 具有安装、焊接、防腐、土建、电气等相关专业中级及以上职称。 | 同时满足： （1）国家注册监理工程师； （2）年龄不超过 55 岁（即身份 证上身份证号码反映的出生年度 为 1968 年（含）及以后）。 | 1人次 |
| 专业监理工程师 | / | 具有国家注册监理工程师证书或有效的省级监理协会监理工程师证书，年龄不超过 55 岁（即身份证上身份证号码反映的出生年度为 1968年（含）及以后） | 1人次 |
| 监理员 | / | 具有有效的省级监理协会监理员及以上证书，年龄不超过 55 岁（即身份证上身份证号码反 映的出生年度为 1968年（含）及以后） | 1人次 |
| 合计 |  |  | 3人次 |

注：1.投标人应提供上表中人员（监理员及资料员除外）的证书扫描件，专业可由职称证书

或毕业证书来证明。

2. 投标人应提供上表中人员的身份证扫描件，上述人员应为在投标人完成实名制的职工。

3.投标人须提供投标人所属社保及医保机构出具的拟委任的上述所有人员自 2023年1月1日以来任意连续三个月的社保及医保缴费证明材料，拟委任的上述所有人员的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）。

其他要求：

1、成交供应商在执行监理合同时建立项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散，监理机构应严格按照合同履行监理责任；本项目所有监理人员均应专职为本项目服务，实行总监理工程师负责制；监理机构应根据项目的具体情况，配备满足监理工作需要的人员、设备和工具。

2、成交供应商具有本地化服务能力，并制定完备的本地化服务方案。

3、成交供应商应遵守相应的监理咨询工作制度，包括会议制度、文件制度、记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

4、中标供应商须提供其它相关的服务，协助业主做好项目前期准备、组织协调、竣工验收、项目决算、项目备案等工作。

5、监理机构应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理大纲的要求，并应结合项目的特点，做到详细具体，可操作。

6、监理机构应该在质量控制、投资控制、进度控制、信息管理、合同管理等几个方面对监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工。

7、监理机构必须定时（每周）向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题。

8、投标项目总监不得有在建工程或已中标待建工程；国有投资项目，均对项目总监及专业监理人员采用“IFA”(人脸识别)系统进行考勤、考核。

9、监理例会定于至少每月召开一次，会议地点可根据实际情况选定，会议由建设单位、承建单位、监理单位的主要项目负责人、总监理工程师、项目经理参加，每次会议监理单位负责例会考勤和会议记录的工作，会议的主要议题是上月工作总结、问题分析解决方案、本月工作计划确定及其他内容。

10、若业主单位对监理工程师工作考核不合格，监理单位必须根据业主单位的要求更换监理工程师。

11、在业主单位未提出更换的情况下，监理单位不得以任何理由提出更换总监理工程师和驻场的监理工程师。

# 四、项目班子人员的履约要求

1、总监每周不少于 5 天在现场。专业工程施工期间，相应专业监理人员必须常驻现场。甲方及项目责任人对监理部组成人员出勤情况和履责情况进行考核，第一次发现违反在岗管理规定的给予警告处理，责令监理单位督促缺岗人员立即到岗。第二次发现的，除责令监理单位督促缺岗人员立即到岗直至该工程监理工作结束不再发生缺岗外，并由监理单位按照每人 3000 元的标准支付违约金，对缺岗人员记不良行为记录。第三次发现的，由监理单位按照每人 5000 元的标准支付违约金，其中属于可整改情形的，责令监理单位督促缺岗人员立即到岗直至该工程监理工作结束不再发生缺岗，并对缺岗人员记不良行为记录；属于情节严重的，除由其支付违约金外，由甲方中止合同，限期监理单位退场，对监理单位记不良行为记录，甲方将监理单位违约事实形成证据，提出给予监理单位在六安市叶集区投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。监理费用只结算验收合格部分的，并扣除重新进行监理招标的费用以及因监理违约导致工期延误而造成的损失。

2、施工时人员到岗要求：施工时相应专业监理人员应全部在岗。监理单位应严格实行旁站监理、平行检查制度，对重要部位的施工要跟班监督检查，发现问题，及时处理，消除质量隐患。对工程存在的质量问题，经监理单位提出，如施工单位在 2 日内不及时整改，继续施工，监理单位应在 2 日内书面报告质量监督机构和业主（建设单位），并抄报建设行政主管部门；没有提出书面整改意见，或者在规定的期限内没有书面报告质量监督机构和业主（建设单位）、建设行政主管部门的，每次（或每逾期 1 日）由监理单位按照监理费用 1%的标准支付违约金。

五、报价要求：

本次报价采用总价包干形式，各供应商的报价应含有所投的服务、人员工资、利润、税金、代理费、评审费、政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任、义务等为完成本项目内容所包含的一切费用，采购人后续不再增加其他任何费用，各供应商自行考虑报价风险。

# 第四章  评标定标办法

评审办法前附表一（资格审查指标表）

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书及代理人身份证 | 若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若代理人参加开标会则需查验法人授权委托书、代理人居民身份证（谈判响应文件中需提供加盖供应商公章的复印件，评标现场查验原件）。 |
| 2 | 项目总监及其他人员证书 | 谈判响应文件中需提供加盖供应商公章的复印件 |
| 3 | 营业执照正本或副本 | 谈判响应文件中需提供加盖供应商公章的复印件。 |
| 4 | 资质证书 | 满足文件要求。 |
| 5 | 谈判保证金（若有） | 符合谈判文件的要求，在规定截止时间前递交。 |

评审办法前附表二（初步评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的 一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照、税务登记证应一致。 |
| 2 | 谈判响应文件签字盖章要求 | 谈判响应文件应按谈判文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 谈判响应文件格式 | 须按谈判文件规定的格式填写，内容完整，不得影响谈判响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 谈判响应文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的响应文件，且未声明哪一个有效，按谈判文件规定提交投标替代方案的除外。 |

评审办法前附表三（详细评审指标表）

| 序号 | 评审因素 | 谈判响应文件详细评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容响应情况 | 必须响应谈判文件的要求 |
| 2 | 项目完成时间 | 应符合谈判文件的要求。 |
| 3 | 澄清、说明及补正 | 供应商应按评审小组的要求进行澄清、说明及补正。 |

一、评审办法：

采用最低评标价法。

对各投标单位的谈判响应文件根据评审办法前附表一、二、三的内容进行符合性评审，通过符合性评审的投标单位参与谈判和第二轮报价。谈判响应文件商务标在所有第二轮报价结束后予以拆封。

按照通过符合性评审，最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人，其中投标报价最低者为成交人。如果通过符合性评审的投标人第二轮最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，则采取采购人现场抽签方式确定成交人或成交候选人。

本项目将对各投标人的谈判响应文件进行符合性评审，符合性评审通过的投标单位进入谈判环节。谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定，各投标人在谈判前先在其密封标书中进行第一轮报价，第一轮报价高于控制价的按无效投标处理。谈判结束后，现场填写《最终投标报价书》。

二、评标、定标程序：

按照以下顺序进行：“符合性评审→谈判→第二轮报价→宣布各投标单位第一轮报价和第二轮报价→确定成交投标人→宣布评标结果”。

（一）符合性评审。主要包括：资格审查、初步评审、详细评审，详见评审办法前附表一、二、三。符合性评审未通过的按无效投标处理，不得参与谈判和第二轮报价。

（二）现场谈判。谈判小组所有成员集中与通过符合性评审的单一投标人分别进行谈判。各投标人的技术资料、价格和其他信息在谈判时均予以保密。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。

投标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

谈判文件能够详细列明招标标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的投标人在规定时间内提交最后报价。

（三）第二轮报价。谈判结束后，投标单位现场分别填写并提交《最终投标报价书》。

（四）宣布各投标单位第一轮报价和第二轮报价。开标主持人在开标现场宣读通过符合性评审单位的第一次报价及最终承诺报价。

（五）确定成交投标人。谈判小组根据有效最终报价由低到高排序成交候选人名单。

（六）宣布评标结果。开标主持人现场宣布通过符合性评审的投标人和评标结果。

# 第五章  谈判响应文件格式

（项目名称）           项目

谈

判

响

应

文

件

（正本/副本）

招标编号：

投标单位：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年      月    日

# 目   录

一、供应商基本情况

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、项目总监及其他人员证明资料

四、采购响应情况

五、响应函

六、无重大违法记录声明函

七、无不良信用记录承诺函

八、项目报价书

九、谈判文件要求提交的其他相关资料

# 基本情况（格式自拟）

# 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

# （一） 法人授权委托书（原件）

本授权书声明：               公司（工厂）的           （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权           （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加安徽兴叶工程咨询有限公司组织的                     项目（招标编号：XYCG-2023-013）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表（投标单位负责人）签字：

职        务：

代理人（被授权人）签字：

职       务：

供应商名称(加盖公章)：

地       址：

日       期：

# 委托代理人人有效居民身份证（复印件）

# 项目总监及其他人员证明资料（复印件）

# 四、采购响应情况表

| 采购需求响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 监理服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |

供应商签章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务情况需满足采购需求；付款及服务期等均应响应谈判文件要求。

供应商请按照采购需求项目分项报价并汇总：

报价单

| 项目名称 | 服务内容 | 采购需求 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |
| 监理服务期承诺： |  |  |  |  |

# 五、响应函

：

（投标单位全称）授权                      （全权代表名称）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                    项目（括号内填写招标编号）的有关投标活动。为此：

一、提供投标须知规定的全部谈判响应文件：

一式叁份，其中正本一份，副本贰份、项目报价书一份；具体要求按照竞争谈判文件规定。

二、完成本项目的服务期：       。

四、保证遵守竞争谈判文件中的有关规定。

1、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

2、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

3、本投标自开标之日起60天内有效。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                      传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

六、无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

七、无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照谈判文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商签章：

日期：

# 八、项目报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 大写： 小写： |
| 监理服务期 |  |
| 备 注 |  |

备注1、本《项目报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，供应商须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

2、本项目为一轮报价，本《项目报价书》为第一轮报价，第一轮报价高于预算价的按无效投标处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

九、谈判文件要求提交的其他相关资料

- 如资格审查资料（营业执照复印件、授权委托书等）