
六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）
询比发包文件

[image: image1.png]



采购（发包）人：六安市叶集区城投置业有限公司
代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2023年12月

目  录

3

第一章 询比发包公告

7

第二章 供应商须知

10

第三章 发包需求

11

第四章 评审方法和标准

12

第五章 工程发包合同条款

57

第六章 响应文件格式



第一章 询比发包公告

六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）询比发包公告
	项目概况：六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）的潜在供应商应在 2023年12月14日15点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：23AT49046907762
2.项目名称：六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）
3.项目类型：限额以下工程类

4.发包方式：询比
5.预算金额：约10.9万元
6.最高限价：108798.99元（人民币壹拾万捌仟柒佰玖拾捌元玖角玖分）
7.资金来源：自筹
8.发包需求：六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次），具体详见工程量清单和发包文件要求。

9.标段（包别）划分：1包

10.合同履行期限(工期）：20日历天

11.本项目是否接受联合体：(是   ☑否 
二、申请人的资格要求：

1、供应商须具有有效的营业执照；

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

3、本项目不接受联合体。
三、获取发包文件

1.时间：2023年12月11日至2023年12月14日15点00分（北京时间）
2.获取方式：有意向参与六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）的供应商应在安徽皖西国有投资控股集团公司官网（https://ahwxgt.com/index.html）查看发包公告并下载领取发包文件及清单，如有相关疑问可联系：杨工，联系电话：18656633662。
3、本项目的补充公告和澄清文件等资料在安徽皖西国有投资控股集团公司官网（https://ahwxgt.com/index.html）发布，请供应商自行下载查看，否则，由此带来的一切后果由供应商自行承担。
四、响应文件提交

1、截止时间：2023年12月14日15点00分（北京时间）
2、提交地点、方式：六安市叶集区城投置业有限公司（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）2楼204会议室，现场递交纸质标书。
五、响应文件开启

1.时间：2023年12月14日15点00分（北京时间）
2.地点：六安市叶集区城投置业有限公司（六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼）2楼204会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

无。

八、凡对本项目发包提出询问，请按以下方式联系

1.采购（发包）人信息
名   称：六安市叶集区城投置业有限公司
地   址：六安市叶集区东楼路与南海路交汇处南海嘉苑S1#楼
联系方式：0564-6856661
2.代理机构信息

名   称：安徽安天利信工程管理股份有限公司
地　址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦
联系方式：18656633662
3.本项目联系方式

联系人：杨工
电　话：18656633662

采购（发包）人：六安市叶集区城投置业有限公司

                   代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2023年12月11日

第二章 供应商须知

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购     （发包）人
	六安市叶集区城投置业有限公司

	2
	代理

机构
	名   称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地　址：安徽省合肥市祁门路1779号

	3
	询比有效期
	响应文件提交截止日后90天

	4
	项目类型
	限额以下工程类

	5
	项目名称
	六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）

	6
	项目编号
	23AT49046907762

	7
	付款方式
	   固定总价合同，工程竣工验收合格后付至合同价的98%（若中标人采用银行保函、保证保险等方式缴纳工程质量保证金的，此处在中标人提交合同总价2%质量保证金后支付至100%），余款2%于竣工验收满一年后，经相关单位核查无质量问题后退还。质保金接受银行保函、保证保险方式缴纳。

	8
	标段（包别）划分
	☑不划分          

	
	
	供应商参加多个标段（包别）询比成交标段数规定：不超过 / 个。

	9
	响应保证金
	不收取

	10
	响应文件提交截止时间
	详见发包公告

	11
	询比时间
	详见发包公告

	12
	询比地点
	详见发包公告

	13
	签字盖章要求
	询比文件或发包文件中要求签字盖章的，应按文件要求签字或盖章，响应文件应加盖工章

	14
	代理费用的收取标准和方式 
	招标代理服务费参照原国家计委计价格[2002]1980号文件规定收费标准计算收取，不足3000元的按3000元计取，造价咨询费3000元整，以上费用由成交企业在领取成交通知书前，一次性支付给招标代理机构。

	15
	合同履行期限（工期）
	20日历天

	16
	履约保证金
	1、成交企业在签订合同时应向采购（发包）人提交合同总价 2.0 %的履约保证金。
2、成交企业可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。
3、项目验收结束后，采购（发包）人应及时退还履约保证金。

	17
	勘察及对接
	请各供应商联系发包人自行勘踏，采购（发包）人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。

	18
	提问与回复
	1、供应商若对发包文件有关内容存在理解障碍，或认为发包文件表述有模糊不清之处，可向采购（发包）人、代理机构线下提出，采购（发包）人、代理机构线下回复。

	19
	响应文件份数及要求
	正本：1份 ；副本：2份，

电子版（普通U盘，包含响应文件全部内容）：1份

	20
	响应文件是否需分册装订
	需要，具体要求：响应文件正本/副本需要分别装订

	21
	封套上应载明的信息
	六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）响应文件

项目编号：

在
年
月
日
时前不得开启

供应商名称：      

供应商地址：

	22
	密封要求
	1、响应文件正本与副本可以包装在一起密封提交，也可以分开包装密封提交。

2、开标时，发包人和招标代理机构将按照中华人民共和国招标投标法第三十六条规定，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，如果响应文件没有按规定密封，发包人和招标代理机构不承担提前开封的责任。

	23
	其他说明
	本项目为二次采购项目，若至响应文件递交截止时间止，递交响应文件的供应商仅有二家或经评审有效供应商仅有二家，评审小组可视有无竞争性选择继续按原评审办法进行评审，若递交响应文件的供应商不足二家（不含二家）或经评审有效供应商不足二家（不含二家），本项目流标处理。

	24
	解释权
	本文件由采购（发包）人、代理机构负责解释。


第三章 发包需求 

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	详见供应商须知前附表 

	2
	工期
	详见供应商须知前附表 


二、技术要求

工作范围

详见工程量清单
2、供应商责任

2.1供应商责任

2.1.1 供应商应严格按照采购方的要求实施六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次），保证每个项目质量达到双方约定的标准。

2.1.2 供应商保证六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）施工内容合法，未侵犯任何第三方的合法权益。

2.1.3 供应商应在约定的时间内完成六安市叶集区姚李镇租赁住房二次供水项目（二次）。经验收，供应商完成的项目符合采购方要求，如采购方对项目质量有异议的，供应商应按照采购方的整改意见完成整改。

2.1.4 供应商不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，采购方有权要求应答人承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

2.1.5 供应商应遵守双方保密协议。

2.2采购方责任

2.2.1 对项目提出目标和具体要求，并以协议形式予以明确。

2.2.2 为供应商提供项目实施所需的相关文字、图片等基础资料。

2.2.3 监督成交方项目进度、质量，对成交方的工作成果进行验收。

2.3 项目成果要求

2.3.1 满足采购方关于本项目的相关要求。
第四章 评审方法和标准（最低价评标法）
	1. 初步评审标准

资格审查表

	序号
	项目内容
	合格条件

	1
	营业执照
	提供有效的营业执照扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容。

	2
	授权书
	符合询比文件要求。

	3
	询比响应函
	符合询比文件要求。

	4
	报价书
	符合询比文件要求。

	5
	信用中国查询截图
	满足询比文件的实质性要求

	6
	其他
	满足询比文件的实质性要求


2. 详细评审标准

本次评审采用最低价评标法。对响应文件满足询比文件全部实质性要求的供应商，按报价由低到高的顺序推荐1～3名成交候选人。报价相同时，则由招标人确定成交候选人。
第五章 工程发包合同条款（供参考）
建设工程施工合同（GF—2017—0201示范文本）
合同第一部分合同协议书、第二部分通用合同条款内容详见《建设工程施工合同》（GF—2017—0201示范文本）

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：有关本工程设计变更，现场技术经济签证、会议记录、监理纪要、影像图片、工程竣工资料、行业主管部门颁发的政策性文件  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：用于施工需要的临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：   无               。

1.1.3.10 临时占地包括：用于施工需要的临时占地        。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》等及国家、安徽省有关建设工程的现行规范、规程、规定和标准  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及地方现行有关标准、工程规范、规程和产品生产及使用检验计量标准和规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无            ；
发包人提供国外标准、规范的份数：      无             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      无             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议（2）本合同协议书（3）中标通知书（4）响应文件及澄清文件（如有）（5）本合同专用条款、采购文件及答疑文件（如有）（6）本合同通用条款（7）标准、规范及有关通知和工程量清单。

1.6 承包人文件


1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：工程开工前7天内     ；

承包人提供的文件的数量为：叁套               ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版叁份，电子版一份         ；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交全部资料后七日内 。

1.6.5 现场图纸（如有）准备

关于现场图纸（如有）准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在双方约定时间内及时将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场  ；

发包人指定的接收人为：发包人委派的工程师         。

承包人接收文件的地点： 施工现场            ；

承包人指定的接收人为： 项目经理（或施工方主要管理人员 ）  。

监理人接收文件的地点：施工现场               ；

监理人指定的接收人为：现场监理       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应对出入施工现场的车辆进行管理，工程运输车辆应符合城市管理有关规定，进监施工时必须服从监管安全管理的需要，若有违反将进行罚款。进出现场车辆安全、环保、消毒等由承包人负责。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线             。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供 ，承包人自行解决                         。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸（如有）、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款        。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：在询比截止日期内，供应商对清单提出质疑的，采购人负责作出答复并视情况修改清单和控制价。供应商未对清单提出质疑的，视为响应询比文件、清单包含图纸（如有）所有内容，供应商成交后，不得因清单漏项或偏差问题向发包人提出签证。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：除设计变更、费用调整、工期延长及其他法律、法规和政策性规定须由发包人批准才能行使职权的事项外，其它执行采购文件及通用条款。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款       。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  不提供        。

发包人是否提供支付担保：        不提供     。

发包人提供支付担保的形式：         不提供         。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料执行《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图及完工结算书等资料肆套、电子版一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后28日内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 整理装订成册并签章的书面文件 。

（2）承包人应履行的其他义务：

1）询比文件规定的项目管理机构，承包人需在合同签署后3日内组建完成。项目管理人员应常驻施工现场。项目经理必须常驻施工现场履行职责，驻场时间每月不少于22个工作日，每天在岗工作时间不得少于7小时。包括项目经理在内的承包人工程项目管理人员更换，须经发包人书面同意；未经发包人书面同意而更换视为承包人严重违约。发包人认为承包人派驻的项目经理及其他管理人员不称职，有权要求承包人撤换，撤换要求的通知送达承包人之日起7日内，承包人应指派新的符合要求项目经理及其他管理人员。

2）合同签署后承包人根据其响应文件编制《施工组织设计》、《进度计划》，并最迟在本合同协议书约定的开工日期前7天向总监理工程师提交。工程开工后，次月5日前将上月已完工程的形象进度报表（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式四份提交发包人)和对应工程款报监理单位、跟踪审计单位（如有）初审。

3）承包人应按响应文件列明的拟投入本工程的施工周转材料、施工机具，承包人按批准后的施工组织设计运抵现场并投入使用。在施工过程中应根据工程施工需要增加相应的施工机械设备及其他临时或永久性物品、设施。如发包人发现承包人不按响应文件的承诺配置资源时，发包人向承包人发出书面通知，在通知到达承包人后三个日历天内，承包人的资源配置必须到位，否则，从通知到达后的第四日起，视为承包人严重违约，同时承包人资源配置每延误一天到位需向发包人支付3000元/天的违约金。

4）检查、复测发包人、总承包人提供的控制点和水准点（含沉降及位移观测点）并对施工现场的结构（建筑）尺寸进行复核，并保护至工程竣工时移交发包人。

5）参加发包人及监理单位组织的工程例会。

6）负责做好施工现场内的安全保卫工作，承担由于自身安全防护措施不当造成的经济损失和责任，与发包人无关。

7）应遵守工程所在地对施工场地市容、环卫、交通、治安、施工噪音、防疫等管理规定和要求，搞好环境卫生和文明施工，其费用由承包人在措施费中考虑，并办理有关手续。

8）做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

9）负责已完工工程的保护，施工期间至工程竣工验收合格交付前发生的损坏由承包人负责修复。

10）承包人必须服从工程所在地建设行政管理部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位进项目所在地施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、渣土处置费等。

11)节假日、工程所在地重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制（如监区内施工）和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

12)承包人应将垃圾堆放至指定地点，外运费用由承包人承担，如发现垃圾乱放、作业面清理、外运不到位，则由承包人进行清理，所发生的费用由承包人承担。

13)承包人必须按照经监理单位及发包人同意的报表格式填写月度《工程进度统计报表》、《合同工程费用表》、《设计变更费用表》、《零星委托费用表》。

以上所有报表及附件均应使用定额配套的预算软件或Excel编制，每份一式4份及相应的电子文件提交监理单位审核后报发包人审批。

14) 进入现场的所有设备、材料，若无监理单位和发包人书面同意，承包人不得运出施工现场。

15)在竣工移交前按监理单位书面通知的时间和要求拆除、清运所有临时设施及产生的垃圾，并堆放至指定地点，同时承担相应费用。

16)负责完成本合同约定承包人应做的其他工作及承包范围以外的零星委托工作。

17)承包人不履行合同规定的各项工作，造成工期延误或经济损失，应承担违约责任，并赔偿损失。

18)承包人对本承包范围内的工程施工图纸（如有）中的各专业衔接相互矛盾等错误表达，应在施工前15日内以书面方式通知监理单位及发包人，否则由此造成的一切返工、返修等费用均由承包人承担，延误的工期不予顺延。对于发包人按规定另行采购的分包工程，承包人履行总包管理责任。

19）施工期间承包人所有经济签证、联系单必须有项目经理签字并盖章，否则该签证不能作为有效结算凭证，在竣工结算中不予结算。

20）单体工程竣工验收合格后在30天内不按时上报结算资料的，每推迟一天需支付违约金1000元。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工现场的项目管理工程。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于22天。每天在岗工作时间不得少于7小时。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理要常驻施工现场，离开现场的须经发包人同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理权利，该临时代表的一切行为均认为是项目经理的行为。未经发包人批准，项目经理擅自离开施工现场的,承包人应按如下标准向发包人支付违约金：

每天支付违约金500元，违约金最高限额为合同金额的5%；每月累计达4天以上（含4天）或开工后累计20天以上（含20天）的，发包人除按上述标准要求承包人支付违约金外，还可再处以10000元的违约金或通知承包人解除合同。发包人依据前述理由解除合同的，通知送达承包人后即产生合同解除效力，履约保证金不予退还。承包人并承担由此给发包人造成的其他损失。
上述违约金，发包方有权优先从进度款中扣除。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：须提前14天通知发包人和监理人，并征得发包人的书面同意，更换后的项目经理资历、水平不得降低。擅自更换项目经理将对承包人处以10000元违约金处罚，处罚的违约金直接在当期工程进度款中扣除。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：将对承包人处以1000元~10000元违约金处罚，处罚的违约金直接在当期工程进度款中扣除。

3.3 承包人人员（主要施工管理人员指项目负责人、施工员、资料员、安全员等）

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：施工合同签订后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为承包人派驻主要施工管理人员不称职，有权要求承包人撤换，撤换要求的通知送达承包人之日起7日内，承包人应指派新的符合要求管理人员。否则，承包人每逾期一日更换管理人员应向发包人支付违约金人民币500元/天/人。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   承包人主要施工管理人员应常驻现场，每月住现场不少于22天，离开现场须经发包人或监理人同意，擅自离开的，每发现一次处以500元违约金，处罚的违约金直接在当期工程进度款中扣除。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任将对承包人处以警告处罚，情节严重处以500元~5000元违约金处罚，处罚的违约金直接在当期工程进度款中扣除。直至解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应按每少1天500元的标准向发包人支付违约金。每月累计达少于4天以上（含4天）或开工后累计少于20天以上（含20天）的，发包人除按上述标准要求承包人支付违约金外，还可再处以10000元的违约金，违约金直接在当期工程进度款中扣除。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构工程、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：涉及承包人资质证书承包范围内的工程内容 。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：涉及承包人资质证书承包范围外的工程内容。
其他关于分包的约定：专业分包人必须经发包人认可，同时签订分包合同并报发包人备案，否则发包人有权随时终止分包合同，由此给发包人造成的损失以及对专业分包人的违约责任由承包人承担。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：以询比文件要求的为准
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同 。

关于监理人的监理权限：除设计变更、费用调整、工期延长及其他法律、法规和政策性规定须由发包人批准才能行使职权的事项外，其它执行采购文件及通用条款 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：①由发包人委托的职权对工程进度、质量、费用、安全进行管理和控制，批准施工组织设计、审核工程进度报表等（具体执行监理合同）。②需要取得发包人批准才能行使的职权；工程施工中的经济索赔、拨付工程款、调整工期、重大质量事故。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）             无               ；
（2）             无               ；
（3）             无               。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  合格标准           。
关于工程奖项的约定：       无                。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行国家、省、市有关规定，确保文明施工。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：依据实际完成工程量进行支付。违反文明施工规定的，每出现一次，需向发包方支付1000元以上的违约金并在5日内完成整改，该违约金直接在当期工程进度款中扣除。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    开工前 7日内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
7.3.2开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工令，工期以开工通知中的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 无 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限开工前7日内  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误工期顺延
因发包人原因导致工期延误的其他情形：无   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因延误竣工日期的，每延长一天需向发包人支付违约金1000元；

逾期竣工违约金最高限额为合同金额的5%。发包方有权优先从进度款中扣除；延期竣工3个月以上的，发包人有权解除合同并追究全部损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；

（2）四级以上地震，连续四日日降雨量100mm以上的天气及其他天灾；

（3）其它执行通用合同条款。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：需要承包人报送与本工程相关各种材料、样品，经设计院、发包人、监理签字确认后封样。承包人用于工程的材料或设备，需与经发包人认可的样品种类、名称、规格一致，否则不予使用。承包人未经发包人或监理人同意自行使用的，发包人可以要求承包人无条件更换或拆除。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人自行解决，费用自理。 

施工现场需要配备的试验设备：承包人自行解决，费用自理。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行解决，费用自理。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  执行通用条款  。
9.4.1.承包人需在材料使用前，对本项目使用的砂、石、水泥、混凝土、钢材、管材、门窗等主要材料及半成品，提供有资质的检测机构出具的检测试验资料及原始合格凭证。并将此资料作为工程竣工验收相关依据。所有检测费用均由承包人承担。（对报建工程，相关材料送政府质检部门指定机构进行检测，所有检测费用均由承包人承担；对不报建工程，相关材料送建筑工程质量检测中心，所有检测费用由承包人缴纳（业主对检测报告提出异议的，重新检测合格的除外）。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.2变更权

10.2.1任何的工程变更必须有总监理工程师、发包人签字盖章确认，方为有效。涉及设计变更的，由设计人提供变更后的图纸（如有）和说明，经总监理工程师、发包人签字盖章确认。 

10.2.2 发包人代表、总监理工程师对承包人未按设计图纸（如有）要求施工而增加的工程量或因其自身原因造成返工或浪费的工程量不予承认。

10.2.3 发包人代表和总监理工程师发出的变更通知，承包人应按照要求进行变更。变更引起的价款调整执行合同价款及调整的有关规定。

 10.2.4 施工过程中非经设计单位、发包人、发包人代表和总监理工程师同意，承包人不得对原工程设计进行变更。

10.2.5 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

10.2.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款或提出索赔要求。

10.3变更程序

10.3.1承包人在经发包人批准确认的工程变更确定后14天内，提出变更工程价款及工期调整的报告。

10.3.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款，视为该项目变更不涉及增加合同价款。因变更而减少合同价款时，承包人在变更14天内不向工程师提出变更工程价款报告的，视为同意发包人依据本合同条款对该项目变更价款的核减。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）合同价中已有适用的综合单价，按最高限价中的子目综合单价结合下浮率计算结算价款；（2）合同价中有类似的综合单价，参照最高限价中的子目综合单价结合下浮率计算结算价款；（3）合同价中没有适用或类似的综合单价，由承包人根据最高限价编制依据中的计价原则规定提出适当的综合单价，经发包人和监理同意后作为实际结算综合单价，最终结算金额以发包人或其委托第三方机构审定价为准。其中下浮率=[1-（中标人的中标价-暂列金额-暂估价）/（最高限价-暂列金额-暂估价）]×100%。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  无    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   无  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无  。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/ 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：无    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过无  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过无   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过无   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过无   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±无   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

单价合同包含的风险范围包括但不限于：

a人工费涨跌的风险；

b施工机械使用费（租赁费）涨跌的风险；

c材料价格市场风险；

d因天气、地形等自然条件的变化而需采取的临时措施的风险；

e非承包人原因造成工期延误的停误工损失费的风险。
风险费用的计算方法：承包人在报价时已经考虑，不再另行计取  。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、以暂定价计入报价内的材料，按施工过程中采购人确定价格计入结算；  2、因工程设计变更导致工程量增减或发包人新增工程，其相应综合单价的确定方式为：承包人响应文件中有相同或类似工程项目综合单价的，执行综合单价；响应文件中无类似工程项目综合单价的，由承包人根据清单计价规范的组价原则，以“清单计价依据”和承包人递交的响应文件中的人工、材料、机械单价为依据进行组价，经发包人确认后，作为结算的依据。

3、下列情形出现时，按承包人报价等额从工程价款中扣除：施工图和清单中的部分工程，在工程结算办理完毕前，发包人取消或暂缓施工的；或发包人将图纸（如有）中属承包人施工范围内的部分工程分割给第三方承包的；或将招标时确定由承包人采购材料设备变更为发包人供应的  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无 。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不实行预付款 。

预付款支付期限：无 。
预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按月进行        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 无        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

工程竣工验收合格后付至合同价的98%（若中标人采用银行保函、保证保险等方式缴纳工程质量保证金的，此处在中标人提交合同总价2%质量保证金后支付至100%），余款2%于竣工验收满一年后，经相关单位核查无质量问题后退还。质保金接受银行保函、保证保险方式缴纳。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  无    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  无    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无  。

（2）发包人支付进度款的期限：无  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日应向发包人支付1000元的违约金 。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款 。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7日内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

竣工结算款为调整后的合同价款。应付工程结算款应扣减工程进度款，水电费、工程质量保证金及违约金、赔偿费用等。

承包人提交竣工结算申请单的期限：   执行通用条款  。

竣工结算申请单应包括的内容：  除执行通用条款外，还必须提交竣工结算审核所需的资料文件 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款  。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后60日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  纸质肆份、电子档一份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结算证书后30日内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月（自工程验收合格之日起计算）。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留   。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     无        ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                 无              。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无 。

关于质量保证金的补充约定：无。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  执行保修协议书      。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：出现关键性技术问题时，承包人应在1小时内响应，24小时内处理完毕；一般技术问题，承包人应在1小时内响应，12小时内处理完毕；特殊疑难问题，承包人应在1小时内响应，处理时间双方另行协商    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，发包人不承担违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人不得以此提出任何索赔。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任工期顺延，发包人不承担违约责任 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，发包人不承担违约责任 。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 无  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

16.2.1.1节点工期延误方面的违约

 (1)承包人违反协议书及《合同专用条款》约定延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付1000元的违约金；迟延开工超过一周的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

(2)承包人违反合同约定，造成一般节点工期延误时，发包人有权视严重程度作出一般违约至解除合同的违约处理。造成发包人经济损失的，承包人应据实赔偿。

16.2.1.2工程质量方面的违约

(1)发包人和总监理工程师按照相关的规定和约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与规定和约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），承包人承担1次一般违约责任。

单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），承包人承担1 次严重违约责任。

单宗或批次材料价值在200 万元以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），但累计抽检不合格达3次，承包人承担1次一般违约责任。

(2)对于施工过程中的出现的质量方面的问题以及最终工程质量没有达到约定标准，承包人应按发包人要求修复直至达到竣工验收标准，所产生的费用由承包人承担，同时赔偿发包人的损失。

(3)工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任。

16.2.1.3安全生产方面的违约

 (1)承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1 次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3 次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

(2) 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

(3) 承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行政管部门处罚外，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同。承包人依照约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。

16.2.1.4文明施工、环境保护方面的违约

(1)发包人、总监理工程师按照相关的要求和响应文件及承诺的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

(2) 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

(3) 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。

16.2.1.5工程分包、转包方面的违约

承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方部分解除合同或全部解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

16.2.1.6由于承包人管理督促不力或漠视不理，以致分包单位未能及时整治或不进行整治而造成的一切损失，由承包人承担。

16.2.1.7 人员和设备投入不到位的违约

 (1)承包人必须服从发包人、监理单位管理，主动支持发包人、监理单位的工作，对发包人、监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理单位视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，并承担由此造成的一切经济损失。

(2)承包人的项目经理及技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

(3)经考评小组考评，对每次考评不合格的承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担一般违约责任。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，承包人必须承担严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，发包人有权单方部分解除合同或全部解除合同。若连续3次或累计4次考评不合格，发包人有权全部解除合同，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失（含另行发包的合同价差）全部由承包人承担，同时，并不免除承包人的违约赔偿责任。

（4）承包人未按照合同约定提供项目经理及主要施工管理人员的考勤记录的，每缺少一次应向发包人支付1000元的违约金。

16.2.1.8民工工资支付方面的违约

承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。

若仍然不予整改并不发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

16.2.1.9除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法

16.2.2.1承包人承担违约责任形式包括但不限于：

(1)书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及监理工程师或发包人（含主管人员）的指示时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币500元给发包人。

(2)限期改正。监理工程师或发包人在日常工作检查中发现承包人有违约行为，有权向承包人发出违约通知，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币1000元。

(3)一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币2000元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次0.5万元，2次以上（不含本数）1万元/次。

(4)严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币1万元/次。

(5)部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照附件四的相关约定执行。

(6)解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。

 (7)赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失，但不超过承包方在订立合同时预见或应预见到的因违反合同可能造成的损失。

16.2.2.2三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任。

16.2.2.3根据本条16.2.2款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从当期应支付给承包人的工程进度款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在当期工程款无法扣付，或扣除当期工程款会影响工程正常施工时，可直接从履约保证金中扣除。  
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：应当赔偿发包方全部损失，损失无法确定的，发包人有权按照合同标的5%的金额收取违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）4级以上的地震；

（2）8级以上的持续3天的大风；

（3）连续4日日降雨量达到100mm以上的大雨；

（4）30毫米以上的持续3天的大雪；

（5）50年以上未发生过的，持续3天的高温天气；

（6）50年以上未发生过的，持续3天的低温天气；

（7）50年以上未发生过的洪水。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：所有工程保险费用均由承包人承担。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承发包双方各自办理意外伤害保险。。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否       。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         无           。
选定争议评审员的期限：          无                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     无           。

其他事项的约定：               无                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      无          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向       无      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地  人民法院起诉。诉讼费用由败诉方承担。
21.补充条款

1.工程建设过程中承包人确保每月足额支付农民工工资。当承包人未按规定支付农民工的工资时，发包人将从农民工工资保证金款项中代扣代付，由此引起的一切责任和后果都由承包人负责。

2.项目经理一律实行实名考勤制度，考勤情况作为兑现承包人人员到岗履约的考核依据。

3.承包人应严格按照国家有关法律、法规和采购文件、建设工程施工合同、施工图设计文件及施工标准、规范、强制性条文进行施工。因施工原因造成工程重大质量问题的，承包人应负责无偿返工，赔偿由此可能带来的发包人的损失，包括对使用功能造成影响的损失，并承担工程总造价的5%的违约金，发包人有权要求撤换项目经理，并保留解除施工合同的权利。

4.承包人应仔细勘查现场，充分考虑现场装卸条件、材料堆放、实际状况等施工环境和市场风险，由此造成的造价增加或工期延误等一切责任均由承包人自负。

5.承包人必须根据发包人的要求采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，施工中采取保护措施，确保各类管线安全运营，确保沿线居民出行通畅，将施工给群众带来的干扰降至最低。

6.工程施工期间，承包人必须按照采购文件要求和响应文件承诺，以及经批准的施工组织设计、总进度计划、关键节点的进度计划，向发包人报劳动力和施工机械使用计划，使用计划经发包人和监理单位审定后，必须严格执行，发包人和监理单位将进行严格考核，经考核，有效劳动力人数和机械数量达不到计划要求的，视为承包人违约，违约金按如下标准计算：劳动力按500元/人·天，施工机械按1000-5000元/台·天。累计出现10次（含10次）以上者，影响工程进度且不能如期完成节点工期或总工期的，发包人可解除合同，并要求承包人赔偿给发包人造成的损失。

 7.合同双方需提供真实有效的通信地址，寄往该地址的函件，自寄出之日起5日内无人签收视为收到。

承包人通信地址：                                                 

发包人通信地址：                                                 

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　　响应文件、施工图纸（如有）、工程量清单及变更后的全部工程施工内容    。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：2年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：按建设行政主管部门有关规定执行  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人或委托代理人(签字)：      
法定代表人或委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第六章 响应文件格式
（项目名称） 

响 应 文 件 

项目编号：                            

采购（发包）人：                     

供应商盖章：                             
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 

    年    月     日 

响应文件资料清单

	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商综合情况简介
	

	三
	法定代表人授权委托书
	

	四
	法人代表身份证明书
	

	五
	询比响应函
	

	六
	资格证明资料
	

	七
	其他材料（如有）
	


一、报价单格式 

1-1
项目名称：    
          项目编号：           
	供应商名称


	

	报价

（详见备注说明）
	人民币（大写）  （小写     ）元

	质量标准
	合格

	工期
	响应询比文件

	 是否响应付款方式
	是□
否□
（划√）

	备注说明
	


供应商盖章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）  

日期：           


1.本表内容根据询比文件要求包括了询比文件要求提供的全部内容的所有费用。 

2.特殊事项在备注中注明。 

1-2  工程量清单报价书
二、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：       公司（纳税人识别号：          ）的      （法人代表姓名、职务）代表本公司授权本公司         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加                     项目采购（发包）活动（项目编号：          ），全权代表本公司处理询比过程的一切事宜，包括但不限于询比、签约等。本公司代表在询比过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）

授权委托人联系方式：（手机号码）

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商盖章：

授权委托日期：  年  月  日

注：本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；法定代表人参加询比的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

四、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                    
单位性质：                                                    
地    址：                                                    
成立时间：                                                    
经营期限：                                                    
姓名：                         性别：                         
年龄：                         职务：                         
                    系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商盖章：

日期：   年   月   日

五、询比响应函

致：采购（发包）人           

根据贵方的询比发包公告，我方兹宣布同意如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述询比文件的询比须知、合同条款、图纸（如有）和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及最高发包限价（控制价）无异议。我方承诺按本询比文件、施工图纸（如有）、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核并确认全部询比文件及有关附件，充分理解询比价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的询比报价不低于企业个别成本。

3.一旦我方成交，我方保证按询比文件约定的工期和询比文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方保证响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按响应文件中的施工组织设计组织施工。

6.一旦我方成交，我方保证用于本工程的主要材料、设备，符合询比文件规定和响应文件承诺，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

7.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

8.一旦我方成交，我方保证在规定的时间内按询比文件规定的方式、金额向采购（发包）人提交履约担保。

9.我方同意所提交的响应文件在询比文件规定的询比有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件以及询比文件、询比文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方承诺：

（1）我单位询比并成交后在项目所在地交纳相关税费。

（2）我方已对采购（发包）人提供的工程量清单和最高发包限价（控制价）进行认真复核确认无误，成交后不再另行调整。

（3）我方报价中已考虑实行增值税计税模式带来的影响，报价中已包含询比文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方成交，将严格遵守增值税相关规定及要求。我方将按照询比文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付等事宜。

12.其他补充说明：补充说明事项（如有）

供应商盖章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：
六、资格证明材料
企业法人营业执照副本、信用中国查询截图等内容。

七、其他材料（如有）



